# Besprechungsprotokoll – DA-Teambesprechung

Datum, Zeit: 22.09.2025, 17:00 – 19:00

Protokollführer: Julian Halbmayr

Teilnehmer: Gabriel Deiac, Julian Halbmayr, Michael Maurer, Andreas Schatz

## Arbeitspakete

* **Arbeitspaket 15:**
  + Umbenennung in „Relationenschema Entwurf“.
  + Nur Klassendiagramm verwenden (ERM entfällt).
  + ERM-Arbeitspaket soll aber dennoch beibehalten werden.
* **Arbeitspaket 16:**
  + Umbenennung in „DB-Implementieren“.
  + Einzelne Punkte überarbeiten im Arbeitspaket.
* **Arbeitspaket 27 & 28:**
  + Erweiterung um Disaster Recovery System / DB.
* **Neue Arbeitspakete**
  + Continuous Integration
  + Continuous Deployment
* **Skripte:**
  + Erstellung für Test- und Produktivsystem erforderlich.
* **Allgemein zu Arbeitspaketen:**
  + Chronologische Reihenfolge sicherstellen.
  + Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen kennzeichnen.
  + Geschätzten Aufwand pro Arbeitspaket angeben.
  + Zuständigkeiten angeben

## Pflichtenheft

* Arbeitspakete werden aus dem Pflichtenheft entfernt.
* Stattdessen Funktionsbeschreibung der Anwendung (z. B. Start-/Landeliste, Pilotenliste etc.) einfügen.
* Entwürfe hinzufügen.
* Use Cases ergänzen (z. B. Flugzeuge).
* Skizze von Continuous Integration und Continuous Deployment einfügen und beschreiben

## Datenbank

* Mit SQL Queries testen und Tabellen schreiben.
* Screenshots der Ergebnisse vorbereiten.
* Beziehung zwischen Reservierung und Pilotenflug wird als IS-A modelliert.
* Pilotenseite:
  + Bei Flugzeug-Reservierung soll ein Kalender angezeigt werden, wann das Flugzeug wieder frei ist.
  + Möglichkeit, auf andere Flugzeuge und deren Reservierungen zu wechseln.
  + Gestaltung des Interfaces liegt beim Team.

## Grafische Entwürfe

* Anforderungen erneut prüfen und mit den Entwürfen abgleichen.
* Anpassungen entsprechend vornehmen.

## Open Project

* Zugangsdaten wurden zugeteilt.
* Nach Einführung werden Arbeitspakete, Stundenaufzeichnungen usw. eingetragen.

## Nächste Schritte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufgabe | Zuständig | Erledigt bis | Kontrolle durch |
| Arbeitspakete umbenennen, neue hinzufügen, Abhängigkeiten & Aufwand dokumentieren | Julian Halbmayr | 29.09.2025 | Alle |
| Überarbeitung Pflichtenheft (Funktionsbeschreibung, Use Cases, Entwürfe) | Julian Halbmayr | 06.10.2025 | Alle |
| SQL-Queries erstellen & Screenshots vorbereiten | Gabriel Deiac | 06.10.2025 | Michael Maurer |
| Anpassung der grafischen Entwürfe nach Abgleich mit Anforderungen | Julian Halbmayr | 06.10.2025 | Gabriel Deiac |
| Einführung in OpenProject & erste Eintragungen | alle | nach Einführung | Andreas Schatz |