Besprechungsprotokoll - DA-Teambesprechung

Datum, Zeit: 31.07.2025 10:00

Protokollführer: Gabriel Deiac

Teilnehmer: Gabriel Deiac, Julian Halbmayr, Andreas Schatz

Besprechungspunkte

# Meinung zum derzeitigen Stand (Design und Datenbank)

Das Design ist in Ordnung. Mögliche Änderung wäre das man die Headerzeile verkleinert. Ablauf des Workflows später dann mit Herrn Maurer besprechen (Zählerseite). Das Datenbankdesign war Ok. Kleine Änderungen sind aber noch notwendig, weil getestet werden muss, ob es keine Redundanzen gibt. Diesbezüglich sollen Datenbank Einträge mit dem jetzigen Entwurf erstellt werden. Externer Code sollte in einem Kommentar als Quelle angegeben werden, trotzdem sollte man den Code aber verstehen.

# Technologie und Umgebung

Die WebApp wird eine All-in-One Lösung werden. D.h Business Logik, Frontend und Datenbank wird in einem Projekt erstellt, weil es sonst zu kompliziert mit der Wartung des einzelnen Systems wird. Bezüglich der Datenbank soll MariaDB benutzt werden, weil SQLite nicht performant ist und nur für kleine Speicher benutzt wird. Als Framework ist keine Vorgabe vorhanden. Eine Recherche ist daher notwendig mit welchem Framework gearbeitet wird. Diese Recherche wird in der Diplomarbeit Dokumentation angegeben.

# Aufgaben Verteilung / ABA Portal

Datenmigration bleibt im ABA-Protal bestehen, weil man damit den Import der Daten über CSV-Datei machen könnte. Kontakt Person Michael Maurer wird im September hinzugefügt. Genereller Aufbau war in Ordnung, jedoch müssen die Meilensteine überarbeitet werden.

# Stundenaufzeichnung mit OpenProject

Wir werden vom Herrn Prof Schatz ein Projekt in OpenProject angelegt bekommen und voraussichtlich bis Anfang September die Zugangsdaten erhalten. Bis dahin soll weiter mit den Vorlagen der Schule gearbeitet werden. Nach dem Umstieg auf OpenProject können diese Vorlagen verworfen werden.

# Projektdokumentation

Für den Zeitraum August liegt der Fokus auf der Projektplanung. Die Projektplanung umfasst Meilensteine, Pflichtenheft, Arbeitspaket Definition, Gantt-Diagramm, Lösungsentwurf und Business-Logis Entwurf.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nächste Schritte** | **Zuständig** | **Erledigt  bis** | **Kontrolle  durch** |
| Meilensteine überarbeiten | Julian | 01.08.2025 | Prof. Schatz |
| Arbeitspakete definieren | Gabriel | 09.08.2025 | Julian |
| Pflichtenheft erstellen | Julian | 09.08.2025 | Prof. Schatz |
| Gantt-Diagramm erstellen | Gabriel | 16.08.2025 | Julian |
| Lösungsentwurf | Julian | 23.08.2025 | Prof. Schatz |
| Business-Logik Entwurf | Gabriel | 23.08.2025 | Prof. Schatz |
| SQL Test Daten erstellen | Gabriel | 31.07.2025 | Julian |
| Framework Recherche | Julian Gabriel | 30.08.2025 | - |