Projekthandbuch

standard projekthandbuch

001

Version 0.1

Projektleiter/in: Gabriel Deiac

Datum: 17.02.2024

Inhalt

[1 Projektpläne 5](#_Toc160701977)

[1.1 Projektauftrag 5](#_Toc160701978)

[1.2 Projektzieleplan 6](#_Toc160701979)

[1.3 Projektorganigramm 8](#_Toc160701980)

[1.4 Projektstrukturplan 10](#_Toc160701981)

[1.5 Arbeitspaket-Spezifikationen 11](#_Toc160701982)

[1.6 Projektmeilensteinplan EXCEL Beachten 18](#_Toc160701983)

[1.7 Projektbalkenplan 19](#_Toc160701984)

[1.8 Projektpersonaleinsatzplan siehe EXCEL Aufwand 21](#_Toc160701985)

[1.9 Projektdokumentation 22](#_Toc160701986)

[2 Projektstart 23](#_Toc160701987)

[2.1 Protokolle – Projektstart 23](#_Toc160701988)

[3 Projektkoordination 24](#_Toc160701989)

[3.1 Abnahme Arbeitspakete 24](#_Toc160701990)

[4 Projektcontrolling 25](#_Toc160701991)

[4.1 Projektfortschrittsbericht 25](#_Toc160701992)

[5 Projektabschluss 35](#_Toc160701993)

[5.1 Projektabschlussbericht 35](#_Toc160701994)

Änderungsverzeichnis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versions- nummer** | **Datum** | **Änderung** | **Ersteller** |
| 1 | 22.02.2024 | Angefangen mit der generellen Befüllung des Handbuches. Organigramm, Fortschrittsbereiche und weiteres. | Gabriel Deiac |
| 1.1 | 29.02.2024 | Ziele definiert, Projektdok. fertiggestellt und Meilensteinplan erstellt, Projektorganigramm hinzugefügt | Gabriel Deiac |
| 1.2 | 07.03.2024 | Spezifikation erstellt und Berichte geschrieben, Projektstart Workshop ausgefüllt | Gabriel Deiac |
| 1.5 | 09.03.2024 | Spezifikation fertiggestellt und Balkendiagramm mit Strukturplan hinzugefügt | Gabriel Deiac |
| 2 | 05.06.2024 | Fertigstellung des Handbuches | Gabriel Deiac |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ansprechpartner

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Organisations- einheit** | **Rolle im Projekt** | **Telefon** (Büro, Mobil, Privat, …) | **e-mail** |
| Gabriel Deiac | HTL | Projektleiter | - | gabriel.deiac@htlwy.at |
| Kevin Forstner | HTL | Login, Doks,  Profil, Design | - | kevin.forstner@htlwy.at |
| Fabian Neuheimer | HTL | Termin anlegen | - | fabian.neuheimer@htlwy.at |
| Silke Zauner | HTL | Termin anschauen | - | Silke.zauner@htlwy.at |
| Tobias Teufel | HTL | Mail abfragen/Detail Info | - | tobias.teufel@htlwy.at |
| Christoph Steiner | HTL | API-Berechtigungen | - | christoph.steiner@htlwy.at |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Projektpläne

## Projektauftrag

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | PROJEKT- AUFTRAG | | | |  | | |
| * **Projektstartereignis:**  1. Erhalten des Auftrages von Prof. Altermüller | | * **Projektstarttermin:**  1. 15.02.2024 | | | | | |
| **Inhaltliches Projektendereignis:**   1. Fertige Website mit guter Userexperience   **Formales Projektendereignis:**   1. Website Design 2. API-Anbindung 3. Methoden vervollständigen | | **Projektendtermine:**   * 13.06.2024 | | | | | |
| **Projektziele:**   1. API-Anbindung 2. Website Darstellung und die Methoden | | **Nicht-Projektziele:**   1. Office Programme neu erstellen | | | | | |
| **Hauptaufgaben (Projektphasen):**   1. Aufgabenanalyse 2. Design 3. Implementierung 4. Test 5. Wartung | | **Projektressourcen und –kosten\*:** | | | | | |
|  | Ressourcen-/Kostenart | Mengen-einheit | | Kosten (in Euro) |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | |
| **ProjektauftraggeberIn:**   1. Christoph Brandner 2. Altermüller Jürgen | | **ProjektleiterIn:**   1. Deiac Gabriel | | | | | |
| **Projektteam:**   1. Forstner Kevin 2. Zauner Silke 3. Steiner Christoph 4. Teufel Tobias 5. Neuheimer Fabian | | | | | | | |
| *Vorname Nachname*, (ProjektauftraggeberIn) *Gabriel Deiac*, (ProjektleiterIn) | | | | | | | |

\* Kategorien für das Budget des gesamten Projektes möglich:

Kategorie A: bis 0,3 Mio €

Kategorie B: bis 1 Mio €

Kategorie C: bis 10 Mio €

Kategorie D: über 10 Mio €

## Projektzieleplan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | PROJEKTZIELE- PLAN | |  |
| **Zielart** | **Projektziele** | | **Adaptierte Projektziele per ...** | |
| **Ziele:**   1. **Hauptziele** 2. **Zusatzziele** | 1. Ziel 1**: API-Verbindung**   Bis vor den Osterferien die Berechtigungen fertigstellen mithilfe von MS-Learn und vordefinierten Methoden aus dem Internet, wobei eigene Methoden auch implementiert werden müssen, damit die verschiedenen Funktionen, die von den Berechtigungen abhängig sind, funktionsfähig existieren können.   1. Ziel 2: **Design fertigstellen**   Die Woche nach den Osterferien die Benutzeroberfläche fertigstellen mithilfe von verschiedenen Design-Frameworks damit die einzelnen Funktionen auf die Funktionsfähigkeit überprüft werden können und ein bestehendes Grundgerüst existiert. | | * Vor den Osterferien * Die Woche nach den Osterferien | |
| **Nicht-Ziele** | 1. Office nachbauen 2. E-Mail-Sender 3. Keine Datenbank | |  | |


### Ziel 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ziel 1 |
| Spezifisch | Berechtigungen fertigstellen |
| Messbar | Website funktionsfähig und benutzbar |
| Attraktiv | Verschiedene Funktionen sind abhängig von der Berechtigung |
| Realistisch | Eigene Methoden, MS-Learn und vordefinierte Methoden vom Internet sind zu verwenden |
| Terminiert | Vor den Osterferien |
|  |  |
|  | Bis vor den Osterferien die Berechtigungen fertigstellen mithilfe von MS-Learn und vordefinierten Methoden aus dem Internet, wobei eigene Methoden auch implementiert werden müssen, damit die verschiedenen Funktionen die von den Berechtigungen abhängig sind funktionsfähig existieren können. |

### Ziel 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ziel 2 |
| Spezifisch | Benutzeroberfläche fertigstellen |
| Messbar | Einzelnen Elemente/Websites funktionsfähig und ansprechend gestaltet |
| Attraktiv | Funktionen kann man leichter Testen/bestehendes Grundgerüst |
| Realistisch | Designframeworks einsetzten |
| Terminiert | Eine Woche nach den Osterferien |
|  |  |
|  | Die Woche nach den Osterferien die Benutzeroberfläche fertigstellen mithilfe von verschiedenen Design-Frameworks damit die einzelnen Funktionen auf die Funktionsfähigkeit überprüft werden können und ein bestehendes Grundgerüst existiert. |

## Projektorganigramm



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | PROJEKT- ORGANISATION | |  |
| **Projektrolle** | **Aufgabenbereiche/Skills** | | **Name** | |
| ProjektauftraggeberIn |  | | Christoph Brandner,  Jürgen Altermüller | |
| ProjektleiterIn | Teammanagement, Programmierung | | Deiac Gabriel | |
| Projektteam-  mitglieder | Programmierung, Implementierung des Programms | | Forstner Kevin, Silke Zauner, Neuheimer Fabian  Teufel Tobias, Steiner Christoph | |
| ProjektmitarbeiterInnen | Programmierung, Implementierung des Programms | | Forstner Kevin, Silke Zauner, Neuheimer Fabian  Teufel Tobias, Steiner Christoph | |

## Projektstrukturplan

## Arbeitspaket-Spezifikationen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **1,**  **Projektmanagement** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Prjekthandbuch 2. Trello 3. Excel | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)* | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Alle Ereignisse und Ergebnisse ansehen und dokumentieren 2. Zusammenfassung des Projekts 3. Dokumentation | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Fortschrittsbericht 2. Genauigkeit | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **2,**  **API-Berechtigungen** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. API-Schnittstelle 2. Token Bereitsteller 3. JSON und Anfragen schicken | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Neu API-Schnittstelle | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Tokens 2. API-Verbindung ermöglichen | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schnelligkeit 2. Verfügbarkeit | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **3,**  **Standarddesign** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Schönes Design mit Frameworks 2. Sidebars 3. Button zum Wechseln der Seiten | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Anspruchsvolles Design mit Animationen 2. Bilder als Hintergrund | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Klassisches Design 2. Animierte Sidebar 3. Button wechseln auf die Seiten | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schönheit 2. Kompatibilität mit den anderen Seiten 3. Laden der anderen Seiten | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **4,**  **Login Page** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Erste Seite 2. Anmeldung auf den MS Graph ermöglichen 3. Nach der Anmeldung auf das Benutzerprofil/Dashboard gehen 4. Zwei Inputboxen zur Anmeldung | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Keinen eigenen Server 2. Keine Datenbänke | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Anmeldung auf MS Graph 2. Erscheinen des Dashboards nach Anmeldung | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schnelligkeit 2. Anmeldung 3. Design | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **5,**  **Benutzerprofil** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Profil abfrage 2. Foto abfrage | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Profiländerungen machen | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Benutzerdaten ausgeben 2. Foto ausgeben | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schnelligkeit 2. Genauigkeit | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **6,**  **E-Mail mit Detailinfo** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Alle Emails auflisten 2. Von jeder E-Mail-Detail Info ausgeben | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Mail Client erstellen (Outlook) | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Ansehen der Emails 2. Detailinfo von den Emails ausgeben | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schnelligkeit 2. Verfügbarkeit 3. Genauigkeit | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **7,**  **Termine ansehen** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Termine ansehen 2. Detailinfo ansehen | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Outlook Kalender Imitation | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Detailinfo ausgeben 2. Alle Termine ausgeben | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schnelligkeit 2. Verfügbarkeit 3. Genauigkeit | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **8,**  **Termine erstellen** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Termine erstellen 2. Datum wählen 3. Info mitgeben | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Kalender App | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Kalender Termin erstellen 2. Daten mitgeben | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schnelligkeit 2. Verfügbarkeit 3. Genauigkeit | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **9,**  **Letzte verwendeten Dokumente** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Alle letzten Doks ansehen 2. Wird nacheinander ausgeben (Datum abhängig) | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)* | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Die letzten verwendeten Doks werden dir angezeigt | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schnelligkeit 2. Verfügbarkeit 3. Genauigkeit | | |

Enhancement Request


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| **10,**  **Kontakte abrufen** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Kontakte abrufen 2. Namen, Nummer und Email anzeigen | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Konto abrufen 2. Kontakte anrufen | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Kontakte werden abgerufen 2. Namen und Infos werden mit ausgegeben | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*   1. Schnelligkeit 2. Verfügbarkeit 3. Genauigkeit | | |


## Projektmeilensteinplan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | PROJEKT- MEILENSTEINPLAN | | |  | |
| **PSP-Code** | **Meilenstein** | | **Basis- Termine** | **Aktuelle Plantermine** | | **Ist Termine** |
| 3 | Design | | 07.03.2024 | 14.03.2024 | | 14.03.2024 |
| 4 | Login-Page | | 25.04.2024 | 17.04.2024 | | 17.04.2024 |
| 2 | API-Berechtigung | | 08.05.2024 | 02.05.2024 | | 02.05.2024 |
| 7 | Termin ansehen | | 15.05.2024 | 22.05.2024 | | 22.05.2024 |
| 8 | Termin erstellen | | 15.05.2024 | 22.05.2024 | | 22.05.2024 |
| 5 | Benutzerprofil | | 27.05.2024 | 27.05.2024 | | 27.05.2024 |
| 9 | Letzten Doks abrufen | | 27.05.2024 | 27.05.2024 | | 27.05.2024 |
| 6 | Emailpage | | 05.06.2024 | 29.05.2024 | | 29.05.2024 |
| 10 | Kontakte abrufen | | 05.06.2024 | 05.06.2024 | | 05.06.2024 |

\*Termine chronologisch nach Planterminen reihen!

## Projektbalkenplan





## Projektpersonaleinsatzplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GD | Gabriel Deiac | 43 | 18% |
| CS | Christoph Steiner | 48 | 20% |
| KF | Kevin Forstner | 44 | 18% |
| SZ | Silke Zauner | 34 | 14% |
| FN | Fabian Neuheimer | 38 | 16% |
| TT | Tobias Teufel | 31 | 13% |
|  | Gesamtstunden: | 238 |  |

## Projektdokumentation

|  |  |
| --- | --- |
| **Bereich** | **Beschreibung** |
| Ablage | Trello, Projekthandbuch, GIT, Planung |
| Zugriffs-berechtigung | Jeder hat Zugriff auf die Unterlagen und die GIT-Branches/Repository. |
| Namenskonvention | Managment Dokumente: Dokspezifisch abhängig sollte mit dem Dokument in Verbindung stehen  GIT: eigener Name, Aufgabe, Aufgabe + eigener Name |
| Spielregeln | Gegenseitig bei Fragen helfen und unterstützen  Änderungen am Projekthandbuch in Absprache mit Projektleiter  GIT-Änderungen mit dem in Absprache mit den Verantwortlichen |

# Projektstart

## Protokolle – Projektstart

### Projektstart-Workshop

In der ersten Stunde mit Prof. Altermüller besprochen. Was man machen soll und wie man es machen soll sind mit dem Antragsteller besprochen worden. HTML ist erlaubt worden.

### Follow-up-Workshop

Keine Geplant

### Projektauftraggeber-Sitzung

Laufend im Unterricht

# Projektkoordination

## Abnahme Arbeitspakete

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ABNAHME ARBEITSPAKETE | | |  | |
| **PSP-Code** | **Arbeitspaket** | | **AP-Verantw.** | **Datum** | **Abnahme durch** | **Unterschrift** |
| 2 | API-Berechtigungen | | Christoph Steiner | 02.05.2024 | Deiac Gabriel |  |
| 3 | Standard Web-Design fertigstellen | | Kevin Forstner | 14.03.2024 | Deiac Gabriel |  |
| 4 | Login Page | | Kevin Forstner | 17.04.2024 | Deiac Gabriel |  |
| 5 | Benutzerprofil | | Kevin Forsnter | 27.05.2024 | Deiac Gabriel |  |
| 6 | E-Mail abrufen und Detailinfo | | Tobias Teufel / Christoph Steiner | 29.05.2024 | Deiac Gabriel |  |
| 7 | Termin ansehen | | Silke Zauner | 22.05.2024 | Deiac Gabriel |  |
| 8 | Termin erstellen | | Fabian Neuheimer | 22.05.2024 | Deiac Gabriel |  |
| 9 | Letzte verwendeten Dokumente | | Kevin Fostner | 27.05.2024 | Deiac Gabriel |  |
| 10 | Kontakte abrufen | | Christoph Steiner | 05.06.2024 | Deiac Gabriel |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |

# Projektcontrolling

## Projektfortschrittsbericht

### 1. Fortschrittsbericht vom 15.02.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Steiner**  **Programmierer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Trello wurde erstellt, Anfang an der “App-Berichtigung” Aufgabe und erste Versuche mit MS Graph zu interagieren |
| Wo gab es Probleme? | Importiertes Skript von MS Graph hatte Fehler geworfen.  Das npm package wird stattdessen benutzt |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Npm package erfolgreich in die HTML einbinden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Deiac**  **Teamleiter** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Teamleiter gewählt, Aufgaben verteilt, Trello/Git erstellt, Gant-Graph und Projekthandbuch informiert |
| Wo gab es Probleme? | Gant-Graph und Handbuch komplett verstehen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Gant-Graph und Projekthandbuch anfangen auszufüllen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias**  **Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Allgemeine Konzeptplanung  Trello eingerichtet  Aufgabenverteilung:  Mails und Maildetails abfragen |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Visual Code addon hinzufügen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke**  **Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | TODO…  Team Besprechung-Trello registrieren-letzte Stunde gefehlt |
| Wo gab es Probleme? | TODO  -- |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin**  **Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Team besprechung |
| Wo gab es Probleme? | Einteilung der Aufgaben |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Git Grundgerüst |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Team-Besprechung |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Erstes Basisdesign für die “Termin erstellen” Seite |

### 2. Fortschrittsbericht vom 22.02.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Projekthandbuch angefangen und bearbeitet, Trello überarbeitet und Registerkarten erstellt/gelöscht |
| Wo gab es Probleme? | Gant Graph anfangen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weiter am Handbuch arbeiten und Gant Graph anfangen, Projektzeile definieren (Hauptziele/Nebenzeiele) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Steiner**  **Programmierer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mgt kann nun erfolgreich in der html angesprochen werden mit der Hilfe des “CDN” imports |
| Wo gab es Probleme? | Node.js machte einige Probleme dadurch wechsel zu CDN imports |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Konfiguration des “Gruppe-5-azureconnect Graph” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias**  **Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | get Anfrage via fetch in js erfolgreich erstellt und getestet Liste zu Ausgabe der Daten in HTML erstellt |
| Wo gab es Probleme? | Testen der fetch Anfrage |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Email adressen von ms graphs übersichtlich ausgeben lassen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Basis Design für die Termin erstellen Seite, JavaScript Code zum erstellen des Termins |
| Wo gab es Probleme? | Testen des Codes |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Code der Seite verbessern und testen der Termin erstellen Seite |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | -Branch erstellt  -Code für Abfragen an Api erstellt  -Ausgabe in HTML der Email Response(in json) |
| Wo gab es Probleme? | Mit dem Code für Reply richtigstellen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Richtigstellung vom Termin Code zum Abfragen von API |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Forstner Kevin** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | HTML Gründgerüst |
| Wo gab es Probleme? | Korrekten installieren von Bootstrap |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Anfänge der Profil Seite |

### 3. Fortschrittsbericht vom 29.02.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac**  **Projektleiter** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | GANT-Graph und Strukturplan fertig Meilenstein Excel angefangen. Projektregeln und Dokumentation fertig |
| Wo gab es Probleme? | Meilenstein-Excel fertig und Graphiken skalieren |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Meilenstein und Aufwand Excel fertigstellen und generelles Helfen bei den Projekten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Nichts |
| Wo gab es Probleme? | Design vervollständigen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Design weiterarbeiten, Farbschema und Icon hinzufügen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | Krank |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Erfolgreiches Fetchen des Tokens via dem API JS Beispiel auf Teams |
| Wo gab es Probleme? | Fehlerhaftes extrahieren der Datei führte zu der “nicht-ausführbarkeit” des Programmes für einige Zeit |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Herausfinden wie E-Mails via Token abgefragt werden können |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | Krank |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | Krank |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

### 4. Fortschrittsbericht vom 06.03.2024 und 07.03.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Excel Meilensteine/Aufwand fertiggestellt  Spezifikation weitergearbeitet |
| Wo gab es Probleme? | Arbeitsspezifikationen im Handbuch  Präsentation |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Arbeitsspezifikationen fertigstellen und Präsentation |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Design weitergearbeitet und grundsätzliche Änderungen, Sidebar mit Icons und Buttons benutzt |
| Wo gab es Probleme? | Farbschema und Designvorstellung und Dashboard zum Hover Eigenschaft einbinden |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Farbschema fertigstellen und Benutzerprofil machen mit Login Page |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Code hinzugefügt und umgeändert, Tabelle erstellen |
| Wo gab es Probleme? | Die Tabelle zu erstellen und aufzurufen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Layout anpassen und den Code fertigstellen, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung der Struktur und Funktion der Seite |
| Wo gab es Probleme? | Beim erstellen der einzelnen Funktionen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Übertragen und anlegen des Termins mithilfe des Tokens |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Durch den Token können nun ettliche Informationen vom Benutzer abgerufen werden, unter anderem die E-Mails des Benutzers |
| Wo gab es Probleme? | Korrektes benutzen der Fetch Funktion und der hbs-Page Struktur |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Code-Snippet für das Posten von Terminen fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Hardcodierte Testantwort zum Auslesen und Design testen erstellt |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Gute Struktur auf der Website anzeigen lassen. |

### 5. Fortschrittsbericht vom 14.03.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Präsi vorstellen und GANTT überarbeitet |
| Wo gab es Probleme? | PSP-Code im GANTT |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Email und Login Page helfen bei der bearbeitung |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Design fertiggestellt, Login angefangen |
| Wo gab es Probleme? | Login Page Darstellung |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Login Page mit Pop-Up fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | API bei Präsentation vorgestellt & Code Snippet für das Posten von Terminen fertiggestellt |
| Wo gab es Probleme? | Es gab Probleme beim herausfinden wie HTML Seiten auf dem bereitgestellten Beispiel zu benutzen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Herausfinden wie HTML Pages im Beispiel benutzt werden können |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Layout und Änderungen des Codes und Ausgabe in der html seite |
| Wo gab es Probleme? | Ausgeben der Daten |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weiterarbeiten am Design und generell am Code |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Integrieren des Termin Formulars in das Grund Design der Seite |
| Wo gab es Probleme? | Fixen der Sidebar bzw. Margin und Padding |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Verschönern der Seite |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Struktur der Mailausgabe fortgesetzt, Änderungen bei der Ausgabe der Emails |
| Wo gab es Probleme? | Inhalt wurde nicht vollständig ausgegeben |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fortsetzung Design und Code |

### 6. Fortschrittsbericht vom 21.03.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Einbinden von HTML auf Node.js und das transferieren von Variablen zwischen den Seiten |
| Wo gab es Probleme? | Einbindung von HTML benötigte Einstellung beim Node.js Server Eintragen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Alle benötigten Variablen für alle Seiten bereitstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Kleine Designänderungen, versucht Node.js zu starten um Emails abzufragen |
| Wo gab es Probleme? | Node.js |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Node.js einbinden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Styling |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Website fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |
| Wo gab es Probleme? | KRANK |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |
| Wo gab es Probleme? | KRANK |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |
| Wo gab es Probleme? | KRANK |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |

### 6. Fortschrittsbericht vom 04.04.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel**  **Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Nachtragen des Managements, Design und Merge in Main angefangen |
| Wo gab es Probleme? | Deisgn Termine ansehen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Merge fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin**  **Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Login Page weiterarbeit |
| Wo gab es Probleme? | Deign Login Page |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Login Page fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian**  **Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mehrere Teilnehmer zum Termin hinzufügen |
| Wo gab es Probleme? | Beim hinzufügen einer neuen Zeile |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Entfernen Button für Teilnehmer und Token des Users einbinden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Layout und Ausgaben Änderungen |
| Wo gab es Probleme? | Beim Ändern vom Style (Ausgabe) |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weitergearbeitet und die Detail Infos sollen anders ausgegeben werden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph**  **Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | E-Mail call wurde optimiert und der Token welcher für alle Calls erforderlich ist kann nun mithelfe eines “Fetch”s abrufbar, zusätzlich wird dieser Token auch beim Sign In abgerufen |
| Wo gab es Probleme? | Durch des nicht-abrufens des Token beim sign in, gab es einige Probleme mit dem Abrufen des Tokens und folgend der Emails |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Der Kalender wird auf das neue System angepasst |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias**  **Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Contentausgabe der Emails bereitgestellt, ausgelesen und bearbeitet |
| Wo gab es Probleme? | Auslesen der Abfragen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Designverbesserungen |

### 7. Fortschrittsbericht vom 17.04.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung des Main Branches |
| Wo gab es Probleme? | Login Seite |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | User und Mail seite |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung der Login Seite |
| Wo gab es Probleme? | Style CSS-Tippen Animation |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | User |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Alle benötigten JSONs werden erfolgreich abgerufen (Recent files, meeting, emails) und Beginn des Merges von App-Permission und Main |
| Wo gab es Probleme? | Beim Mergen der Branches gab es eigene Probleme durch den Wechsel von hbs auf html, außerdem wird man von der Log-In Seite noch nicht korrekt weitergeleitet |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Beheben des Weiterleiten Fehlers |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Desigideen ausprobiert |
| Wo gab es Probleme? | html |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mehr design |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | Krank |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | Krank |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

### 8. Fortschrittsbericht vom 24.04.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Start Mail Seite |
| Wo gab es Probleme? | Mails aus dem MS Graph bekommen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mails weiterarbeiten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Anfang der Profil Seite |
| Wo gab es Probleme? | Profilbild |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Seite schön designen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Auth.js wurde auf HTML Seiten abgestimmt |
| Wo gab es Probleme? | LogIn Seite hatte Probleme auf weiter Seiten weiterzuleiten |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Grund für das Nicht-weiterleiten von Seiten auf LogIn herausfinden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Zwischenstand übernommen |
| Wo gab es Probleme? | MS Graphs |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weiter am Design arbeiten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Änderungen beim Layout usw |
| Wo gab es Probleme? | -- |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | weitergearbeitet |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | Krank |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

### 9. Fortschrittsbericht vom 25.04.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Teammitglieder bei ihren Aufgaben helfen |
| Wo gab es Probleme? | E-Mail-Seite Design |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Email Seite Design implementieren |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Forstner Kevin** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Profil und letzte verwendeten Doks angefangen |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Letzte Doks fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Styling der Seite verbessert, Icons für alle Seiten eingebunden |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Access Token einbinden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Die api request im code und umgesetzt + Änderungen im Code + Änderungen im Style |
| Wo gab es Probleme? | Abrufen der Kalender Daten aufgrund von Verweigerung vom Token |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fehlerbehebung und Abfragen der Daten ermöglichen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Probleme auf allen Seite behoben |
| Wo gab es Probleme? | FetchData() globale Implementation |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | FetchData auf globalen Nutzen abstimmen und Profil Bild auf das Dashboard laden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Token ,api request hinzugefügt, Fehlermeldung |
| Wo gab es Probleme? | Fehlermeldung |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Abfrage der Daten fertigstellen |

### 10. Fortschrittsbericht vom 02.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fixed Merge Fehler und weiter an Mails gearbeitet |
| Wo gab es Probleme? | Merge Conflicts |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Main updaten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Letzte Doks weiterarbeit |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung letzten doks |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Code hinzugefügt + umgerändert+ Fehlerbehebung |
| Wo gab es Probleme? | Sidebar und beim Abfragen der Dtaen vom Server |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weitergearbeitet an Fehlerbebhebungen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Styling und token abfrage |
| Wo gab es Probleme? | Token und Termin erstellen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | fertigstellung |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Profilbild, Namen, Klasse wurden erfolgreich abgefragt und werden nun in der Sidebar Korrekt angezeigt |
| Wo gab es Probleme? | Einfügen des Profile Pictures in die Sidebar |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Alle Grund-User-Informationen auf dem Dashboard anzeigen lassen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Code änderungen, anpassungen bei ausgeben der mail |
| Wo gab es Probleme? | Zeitaufwändige Probleme mit PC im NWT-Raum |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fehler ausbessern |

### 11. Fortschrittsbericht vom 08.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fehlerbehebung |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Teammitglieder helfen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Merge Forsnter Branch |
| Wo gab es Probleme? | Konflikte lösen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weiterarbeit am Branch |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Konflikt lösung |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Features für Formular |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weiterarbeiten am Code |
| Wo gab es Probleme? | ----- |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | weiterarbeiten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | Krank |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Implementation von Mail Text |
| Wo gab es Probleme? | Das Fetchen und das folgende einbinden |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Alle Fehler des Mail Text displays beheben |

### 12. Fortschrittsbericht vom 13.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weiterarbeit Profil und Filter für Dokumente |
| Wo gab es Probleme? | Öffnen der Doks |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Öffnen der Doks fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weitere Versuche Bilder in den Mails anzuzeigen |
| Wo gab es Probleme? | Bilder konnten nicht korrekt gefetcht werden |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Eine konkrete Lösung finden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Styling des Formulars |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Verbesserung des Codes |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Codeänderungen |
| Wo gab es Probleme? | Abrufen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weitere änderungen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Weiterarbeiten am code und änderungen |
| Wo gab es Probleme? | Abrufen der daten vom server |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | weitergearbeitet |

### 13. Fortschrittsbericht vom 15.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |
| Wo gab es Probleme? | KRANK |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |
| Wo gab es Probleme? | KRANK |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Token richtig fetchen |
| Wo gab es Probleme? | Token von ms graph holen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mögliche Fehler beheben |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |
| Wo gab es Probleme? | KRANK |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | KRANK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Forstner Kevin** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Letzte verwendeten Doks aufrufen und öfnen |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mails Design |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Bilder werden in Mails nun korrekt geladen |
| Wo gab es Probleme? | Kleine Probleme bei der FetchData() und getImage() Funktionen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mögliche Fehler ausfinden machen und beheben. |

### 14. Fortschrittsbericht vom 22.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Nachtragen der versäumten Stunden und Besprechung mit Prof Brandner |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mitglieder weiter bei Ihren Problemen helfen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fehlerbehebung + Fertigstellung |
| Wo gab es Probleme? | Abrufen der Daten |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Änderungen am Layout |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung des Termin Formulars |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mögliche Verbesserung der Sidebar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | CSS für Mail Seite |
| Wo gab es Probleme? | CSS von Mails beinflusst Mail Page |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Lösung für das überschwappen der CSS von Mails finden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Forstner Kevin** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Kleine Änderung am Dashboard damit man sich leichter abmelden kann + Dokumente öffnen gefixed |
| Wo gab es Probleme? | Dokumente öffnen und das Abmelden |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mails design anfangen |

### 15. Fortschrittsbericht vom 27.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Projekt Implementierung Fertigstellung mit Steiner |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | End Präsi anfangen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Alle Branches in das Main gemerged & GIF während des Ladens von Mails hinzugefügt |
| Wo gab es Probleme? |  |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Finalle Fehler finden und beheben |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung des Projektes |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung des Projektes |
| Wo gab es Probleme? |  |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertig |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Änderungen am style |
| Wo gab es Probleme? | --- |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | weiterarbeiten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tobias Teufel** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellellung, Push ins Main |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung |

### 16. Fortschrittsbericht vom 29.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Anfang End-Präsi und Aufgaben geupdated |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | End Präsi fertigstellen und Handbuch auch |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Letzten Doks über mehrere Seiten spannen |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Mehrere Doks seiten fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Merge konflikt, kontakte implementieren angefangen |
| Wo gab es Probleme? | -- |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung der Kontakt Seite mit Steiner |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Dashboard letzte verwendete Dokumente Lade-Icon hinzugefügt & CSS von Termin abrufen überarbeitet |
| Wo gab es Probleme? | Korrektes positionieren von Lade-Icon |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Kontaktliste-Seite fertigstellen |

### 17. Fortschrittsbericht vom 03.06.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung Projektmanagement und Präsi angefangen |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Präsi fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Präsi Design gemacht und Teamleiter geholfen |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Präsi fertig |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Doks update weiterarbeit |
| Wo gab es Probleme? | Mehrer Seiten Funktionalität in den Doks |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Versuchen letzten Doks fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Kontakt Seite Funktionlitäten |
| Wo gab es Probleme? | Auto-Generieren von Profilbildern für Kontake welche keine besitzen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Auto-Generierendes Profilbild fertigstellen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Kevin beim den letzten verwendeten Doks geholfen |
| Wo gab es Probleme? | Mehrere Seiten aufrufen |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Versuchen die letzten Doks fertig updated |

### 18. Fortschrittsbericht vom 05.06.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabriel Deiac** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Fertigstellung an der Präsi und fertigstellung der Planung |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Präsentation präsentieren |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kevin Forstner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Versucht die letzten doks zu erweitern |
| Wo gab es Probleme? | Nicht fertig geschafft und nicht fertig implementiert |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fabian Neuheimer** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Kevin geholfen |
| Wo gab es Probleme? | Erweiterung der letzten Doks |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Christoph Steiner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | ContactsSteiner Branch mit Main gemerged, kleine Abänderung bei CSS der Termin Abfrage Seite |
| Wo gab es Probleme? | CSS des Tables korrekt definieren |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | CSS möglicherweise weiter anpassen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silke Zauner** | Was wurde seit dem letzten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | Krank |
| Wo gab es Probleme? | - |
| Was wird bis zum nächsten Meeting umgesetzt/fertiggestellt? | - |

# Projektabschluss

## Projektabschlussbericht

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | PROJEKT- ABSCHLUSSBERICHT | | |  | | |
| 1. **Gesamteindruck**   Professionelles und Präzises Arbeiten an dem Projekt. Termine sehr gut eingehalten und teils besser gearbeitet als gedacht. | | | 1. **Reflexion: Zielerreichung**   Ziele sehr gut erreicht und alle Funktionen erfüllt | | | | |
| 1. **Reflexion: Leistungen/Termine**   Sehr gute Leistung von den meisten Kollegen bei einem gab es ein paar Probleme und die Termine wurden überall eingehalten und teils früher fertiggestellt | | | | | | | |
| 1. **Reflexion: Ressourcen/Kosten**   Zeit gut eingeteilt und die Note wird hoffentlich auf sehr gut 😊 | | | | | | | |
| 1. **Reflexion: Interne Organisation/ Umweltbeziehungen**   Sehr gute Teamdynamik und vieles miteinander besprochen. Bei Problemen gegenseitig geholfen. | | | | | | | |
| 1. **Leistungsbeurteilung (ProjektauftraggeberIn, ProjektleiterIn, ProjektmitarbeiterIn)** | | | 1. **Lessons learned (Zusammenfassende Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge)**   Gabriel:  Teamleiter sein ist sehr anstrengend und nächstes Mal sicher nicht mehr. Wenig Programmiert und mehr den anderen geholfen plus die ganzen Arbeitspakete abgenommen und die Planung ist eher schwer gewesen.  Kevin:  Viel in CSS und JS gelernt und als Designer hatte ich viel Spaß  Silke:  JS und Fetch abfragen eher schwer zum Implementieren mit dem Token und CSS und HTML habe ich vieles dazugelernt  Tobias:  Token abrufen und die Teamfähigkeit weiterbilden, Kommunikation verbessern  Fabian:  Mehr teamverständigen, Wichtiges weitergelernt bei einem neuen Projekt und vieles im API-Bereich dazugelernt  Christoph:  Das Projekt war ein Erfolg und hat Spaß gemacht, Mehr mit CSS machen und die API fetch mehr verbessern/optimieren aber trotzdem vieles im API-Bereich dazugelernt was ich als einen Erfolg empfinde. | | | | |
| 1. **Planung Nachprojektphase, Restaufgaben** | | | | | | | |
|  | To-Do | | | Zuständigkeit | | Termin |  |
|  | Keine Aufgaben | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| 1. **Projektabnahme**     *Vorname Nachname*, (ProjektauftraggeberIn) *Gabriel Deiac*, (ProjektleiterIn) | | | | | | | |